# 剧情册 × 机制文档 × 美术文档 · 交叉核对问题清单 V2

核对日期：2026-09-11

核对对象与版本

| 文档 | 版本 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 《48 个月剧情设计详细方案》 | V5.22 | 本册（事件设计） |
| 《美术需求单（全五幕）》 | V1（44 节点） | 本册（交付美术） |
| 《事件场景与人物对照表》 | V2 | 本册 |
| 主册《游戏引擎与数据机制详细设计》 | V1.6 | 本册 |
| 算法册《报告数据链路与算法设计》 | V2.1 | 本册 |
| 打分卡 scoring_cards.json | v2.5 | 本册 |
| 《游戏机制与情绪价值设计说明》 | V1（0909 版） | 队友（机制） |
| 《小熊镇世界观与场景设计说明》 | V1.1（生活配套更新版） | 队友（美术） |

一句话结论（V2 修正）：两条线，一条咬得很紧、一条基本是空的——测评线（双账本/边界/雷达）与机制文档逐条对得上；但体验线（生命、专业能力、奖金、NPC 记忆）在剧情数据层几乎没有接口。详见第「零」节。V1 的其余结论（三方主干咬合——双账本分工、测评边界（9 条纳入/排除）、训练谷四关与幕次、三条空间线、五个 P0 组团都对得上。但发现 17 处需要处理，其中 4 处硬冲突（不改会直接影响开发排期与两本账的一致性）。

# 零、结合深度体检：两条线，一条紧、一条空（V2 新增·最要紧）

判据：不看文档怎么写，看数据层有没有接口。机制文档承诺的体验，若在打分卡/剧情里没有对应字段，跑起来就是空转。

## 0.1 A 线（测评线）：咬得很紧 ✅

双账本分工、三条防污染规则、9 条纳入/排除、"主线不锁选项"、训练谷四关 ↔ 五幕邀约、八组团挂靠表、E17→欠款接口——两边的文字与字段逐条对得上。打分卡侧有对应字段（六维 / competency / bigfive / psych_drive / flag / 情境系数），这是全篇做得最扎实的一块。

## 0.2 B 线（体验线）：基本是空的 ❌

| 机制层要求 | 它需要什么数据 | 剧情数据层现状 |
| --- | --- | --- |
| §3.1 生命：来源＝「加班、冲突、休息、事件与搭档协助」 | 事件要改生命 | ❌ 打分卡 0 个生命字段（全库搜「生命 / life / hp」＝0）→ 「生命归零 → 强制休息一个月」永远触发不了，搭档协助的回血也无处可加 |
| §3.1 专业能力：来源＝「学习、工作实践、阶段事件」 | 事件要给公开专业能力 | ❌ 0 个字段（全库搜「专业能力」＝0） |
| §4.3 奖金：「若本月事件达到项目目标或形成优秀结果，追加奖金」 | 事件要输出「达成 / 优秀」判定 | ❌ 0 个字段（全库搜「奖金 / 优秀」＝0） |
| §4.3 欠款：「只有特殊剧情导致的临时资金缺口可形成欠款」 | 事件要给金额 | ⚠️ 只有 E17 一处口头提及，没有金额，月底结算无法执行 |
| §5.2 / §5.3 / §9 被记住：NPC 事实记忆＝「玩家做过的重要选择、是否兑现承诺、帮助过谁」 | 事件要产出「可被引用的记忆点」 | ❌ 123 个选项里只有 5 个有 `memory_tags`（4%），全库仅 5 个标签：先啃硬骨头／先看人／好说话／替我出过头／目标导向 |

## 0.3 这意味着什么

机制文档给自己定的两个情感核心是「我在成长」（专业能力、生命、金钱、职级持续变化，结果能被看见）和「有人记得我」（NPC 主动提起过去的选择、承诺与共同事件）。

「我在成长」需要事件产出公开层的变化（生命 / 专业能力 / 奖金）——现在一条都没有；

「有人记得我」需要事件产出记忆点——现在 123 个选项里只有 5 个。

这两条不通，机制层那套陪伴与成长循环会空转；而反过来，六维证据 → 能力雷达 → 报告这条测评线是通的。

## 0.4 最小改动建议（不动六维、不动任何既有数值）

| 动作 | 具体 | 影响面 |
| --- | --- | --- |
| 给打分卡补 3 个公开层字段（每选项一行） | life（生命 ±，如救火 −2、去医院 +2）、prof（公开专业能力 +）、result（是否达成 / 优秀，供月底奖金判定） | 只加字段；六维与文案一字不动。补完机制层的三个循环立刻有数据源 |
| 全量补打 `memory_tags` | 按机制 §5.2 的三类：重要选择 / 是否兑现承诺 / 帮助过谁。目标＝每个事件至少 1 个可被 NPC 引用的点 | 纯补标，不改数值；直接喂给机制 §5.3 的「记忆触发」 |
| E17 定一个欠款金额区间 | 机制 §4.3 需要金额才能结算 | 一处数值，需机制层确认口径 |

注意：下面第一节至第五节的 17 项，都是"文档对文档"层面能看出来的问题；而本节 0.2 的五条是"文档对数据层"的缺口——后者才是会让游戏跑不起来的那类。

# 一、硬冲突（必须两边对齐后才能动手）

## A1｜机制文档把自己的规则绑在了剧情册 V5.5 上

现象：机制文档 §1.3 写明「主线事件、职级节点与 48 个月时间框架沿用《48 个月剧情设计详细方案 V5.5》」，并声明「若互动机制表述不一致，以本文件的最新规则为准」。

问题：剧情册已到 V5.22，中间跨了 17 个版本——事件从 35 增到 39（E36-E39 并线）、B03/B04 删除、H 机制补全、psych_drive 字段、雷达口径修正、美术需求全量落盘。对方那句「以本文件为准」现在会压在一份过期 17 版的剧情上。

建议：请机制负责人重跑一次对齐，把 §1.3 的引用版本改为 V5.22，并逐条确认「公开数值 / 经济 / 家园 / 熊友卡 / 训练谷」五块规则与现行剧情无冲突。

归属：机制（发起）＋本册（提供 diff）。

## A2｜「强制休息月」的三条待遇，我们替机制层做了决定

机制文档：§4.2 写「生命降至 0 时触发强制休息一个月」，并明确「强制休息期间的工资、主线顺延和自由活动权限仍需在数值平衡阶段确定」；§13 待确定项第 7 条再次列为待定。

剧情册：§四「两套『停下』机制」已写成「生命归零 → 强制休息一个月（身体垮了）：工资照发、主线顺延、自由活动保留」。

问题：这是公开数值与节奏定义，按 §1.3 属机制层职权；我们把「待定」当成了「已定」。

建议：二选一 —— ①机制层确认这三条（我们保留原文）；②改回「待数值平衡阶段确定」，剧情册只写"这段是高价值测量点"。

归属：机制（拍板）＋剧情册（改措辞）。

## A3｜「陈工」戏份很重，但不在机制的关系体系里

机制文档：§5.1 明确四名核心 NPC = 小赵、小林、王哥、老周；§6.1 对应四张熊友卡；NPC 记忆结构、主动交互、五级关系都只覆盖这四人。

本册：剧情册 NPC 表列 5 人，陈工（邻组/直属 Leader）出场 11 次——比核心 NPC 小赵（9 次）还多；自由活动 free_time_system.json 的 npcs 也只有 4 人，陈工没有好感度、没有熊友卡、没有邀约、没有主动关心。

问题：剧情给了一个高戏份角色，机制层却没有他的关系闭环；玩家对陈工的互动会产生"投入但无回报"的落差（E02/E04/E11/E13/E16/E19/E25 都是他）。

建议：二选一 —— ①把陈工升为核心 NPC（机制扩到 5 人 5 卡，需机制层同意）；②明确陈工 = 事务型直属上级，不进关系系统，并在剧情里控制他的出场性质（只谈进度与结论，不给情感期待）。推荐 ②（改动小、符合"Leader 不是朋友"的真实感），但要在两份文档里都写明。

归属：机制（拍板）＋剧情册/自由活动（落地）。

## A4｜美术的 P0/P1/P2 与我们的 P0/P1/P2 同名不同义，且 F 组团时点冲突

美术文档§06「首期制作范围」：P0｜世界成立 = 总图、心湖熊石雕塑、小火车环线、总部、科技丘、水巷、训练谷；P1｜剧情丰富 = 四熊基础动作、昼夜/雨天、白板/屏幕/展台状态、分支结果；P2｜世界扩展 = 书院、会展码头、康护院、员工宿舍与桌游馆（一次全上）。

本册对照表§八：P0 = A 总部、B 科技丘、C 水巷、心湖、E 训练谷；P1 = F 会展码头 + G 康护院（注："第二局"）；P2 = D 树影书院 + H 慢生活园（"第三局"）。

问题：①同名不同义——美术 P1 是"丰富度"，我们 P1 是"地点"，沟通时极易错位；②硬时点冲突——E17「客户现场 Demo 翻车」是第二幕的大场面，必须在 F 观澜会展码头，而美术把 F 排在最后一批（P2）。按现排期，第二幕没有场地。

建议：①把两套编号拆开写——美术的 P0/P1/P2 只表示资产批次，本册另设「剧情解锁节奏：第一局 / 第二局 / 第三局」，并在对照表里并列；②请美术把 F 观澜会展码头提到"第二局批次"（G 康护院可留在最后批）。

归属：美术（拍板）＋本册（重排对照表）。

# 二、待确认（我们做了决定，对方文档没跟上）

## B1｜「花 1 点精力休息」回 H，机制文档里没有

机制文档§4.1：休息恢复的直接反馈是「恢复生命」，长期意义「维持可持续工作状态」，搭档协助「1 点精力原本恢复 1 点生命，获得协助后恢复 2 点」——通篇没有 H。

本册主册§3：把这条扩成「花 1 点精力休息：恢复生命 + 恢复 H，但恢复量递减（第 1 次 +2、第 2 次 +1、第 3 次 0）」。

问题：H（认知带宽）是我们唯一的"精神状态"隐藏维度，它唯一的补给通道挂在机制层的行动上——这条扩展没经过机制层确认，而它却是全篇最核心的测量设计之一。

建议：向机制层报备并确认（不影响公开数值，只增加一个隐藏效果）；若机制层不同意，则 H 只剩"选择型休息"一条补给，需重新平衡。

归属：机制（确认）＋主册（保留或回退）。

## B2｜「每月精力分配」机制说"暂定"，我们已写成"已定"

机制文档§3.1 与 §13 待确定项第 9 条：每月精力分配方向「暂定纳入，低权重，待报告方案确定后决定是否启用」。

本册算法册§8.4：已写「进——作为投入结构的组成，低权重，只在跨 48 个月聚合后使用，单月不作判断」。

说明：报告方案现已确定，所以结论本身成立；但机制文档还停在"暂定"。建议机制文档同步更新为"已确认纳入（低权重）"，避免两份文档对不上。

归属：机制（更新一行）。

## B3｜精力行动的四个方向，两套名字

机制§4.1：专业成长 / 工作产出 / 人际经营 / 休息恢复。

主册§5.2（月度行动节点）：学技术 / 熟悉业务 / 认识人 / 休息。

建议：统一为一套（推荐机制的四个方向名，因为它是玩法层用词），主册的月度节点按它改。

归属：本册改主册（机制为准）。

## B4｜训练谷开放节点的措辞

机制§8.1：开放节点 = 「第一阶段完成首次独立任务后 / 产品上线或需求冲突后 / 线上事故与复盘节点后 / 重构、平台化或最终阶段前」。

剧情册§11.9：写「每幕结束后，经历相同事件的 NPC 主动发起」。

建议：统一为机制口径（挂在幕内的里程碑节点上更自然），剧情册 §11.9 增加一列"具体开放节点（事件号）"。

归属：本册改剧情册。

# 三、剧情册自身的问题

## C1｜引用过期（纯文字，可直接改）

| 位置 | 现在写的 | 应为 |
| --- | --- | --- |
| 配套行（开篇） | 主册 V1.5、算法册 V2 | 主册 V1.6、算法册 V2.1 |
| §三 NPC 段（2 处） | 《事件场景与人物对照表 V1》 | 《事件场景与人物对照表 V2》 |
| §三 NPC 统计段 | 按对照表 41 场戏 统计 | 按 44 个节点（E01-E39 + C1-C5）统计 |
| 落地顺序段 | 统一 JSON Schema（主册 §11 + 算法册 §11） | 算法册没有 §11（只到 §10）→ 应指向 算法册 §9 落地 / §3 打分卡 |
| 打分卡 _readme | 字段规范见算法册 §3.4/§11.1 | §11.1 不存在 → 应指向 主册 §11 + 算法册 §3.4 |

## C2｜NPC 调整要求提了，正文没跟上

剧情册 §三 列了 4 条 NPC 调整，正文只落地了 1 条：

| 调整要求 | 状态 |
| --- | --- |
| E26 改由王哥主要出场（"他是当年反对押 prompt 的人"） | ❌ 未落地：E26 正文与美术需求单里都没有王哥（只有小赵路过） |
| 小赵补 1 个反转位（第四幕他比你更快掌握新框架，你反过来请教） | ❌ 未落地：第四幕没有这个场景 |
| 小林补 1 个中性/正面出场 | ⚠️ 待确认（E32 勉强算半个） |
| 老周训练谷终局台词带知心时刻底色 | ✅ 已写（§11.9 对剧情的要求） |

## C3｜NPC 戏份统计已过期（附重算结果）

旧统计基于 41 场戏；按《美术需求单（全五幕）》44 个节点重算：

| 角色 | 旧统计 | 新统计 | 出现节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小林 | 11 | 13 | E01 E02 E07 E08 E10 E11 E17 E18 E19 E24 E27 E32 E35 |
| 王哥 | 10 | 12 | E01 E02 E04 E05 E06 E07 E09 E13 E21 E23 E30 E35 |
| 老周 | 10 | 12 | E01 E15 E17 E19 E20 E23 E24 E28 E31 E33 E35 E38 |
| 陈工 | 9 | 11 | E01 E02 E04 E06 E07 E11 E13 E18 E19 E25 E35 |
| 小赵 | 7 | 9 | E12 E14 E16 E21 E26 E28 E29 E35 E36 |

排序结论没变：小林仍是冲突面最重的、小赵仍是出场最少的核心 NPC → §三 的调整要求依然成立，只是数字要更新。

# 四、缺整块的内容（三方都没覆盖）

## D1｜训练谷「熊熊有招」对局玩法，没有美术需求

机制§7 + §12.1 明确：MVP 必须实现「四关、1v1 骰子、5 类妙招卡、首次奖励与无惩罚重试」，单局 3-5 分钟。

美术文档：E 松风训练谷只有户外团建场地资产（林间木平台、绳桥、草坪、雨棚、营地灯串、坡道）。没有对局界面——骰子、手牌、对战生命条、结算面板、四关场景与 AI 头像，一张都没有。

本册：《美术需求单（全五幕）》只覆盖 44 个主线/成就节点，不含训练谷。

建议：补一份《训练谷·熊熊有招 美术需求》（对局界面 + 四关场景 + 四名熊友搭档立绘复用约定），并写入对照表索引。

归属：美术（立项）＋本册（写需求单）。

## D2｜家园系统没有场景归属

机制§4.4：家园系统（买家具、自由摆放、阶段纪念物、无属性加成）属 MVP 必须实现。

美术文档：八组团里没有"玩家的住处"；H 组团是员工宿舍（共用生活区）。

本册：剧情册只在配套行提到"家园"，没有任何场景或出场点。

建议：定一个落点 —— 家园 = H 慢生活园里的单人宿舍？还是独立场景？定了才能在剧情里安排第一次"回家"的演出。

归属：机制（定）+ 美术（给场景）+ 本册（给出场点）。

## D3｜主线事件没有天气变体

美术文档§04：时间与天气四态（白天 / 黄昏 / 夜晚·告警 / 雨天），雨天有"路面反光、屋檐滴水、伞、积水与部分室外互动关闭"。

本册：44 个主线节点全部是固定光照与固定天气（只有自由活动有 80% 晴 / 20% 雨）。

问题：C 创意水巷咖啡外摆（E08）、F 会展码头路演（E17）、E 训练谷团建这类室外戏永远晴天，美术做的雨天资产在主线里用不上。

建议：至少给 3-4 个室外节点加"雨天变体"（改台词与氛围、不改数值），或明确"主线不接天气"。

归属：本册（剧情）＋美术（资产）。

# 五、小项

场景 ID 未进需求单：美术 §05 已给规范（SCN_TOWN_HQ / SCN_TOWN_TECH_HILL / SCN_TOWN_WATER_STREET / SCN_TOWN_TRAINING_VALLEY + TRG_* 触发物）。建议《美术需求单》每个节点补一列「场景 ID / 触发物 ID」，程序接入时不用手工对。

记忆墙定址仍未定：美术把中心定为"心湖公园 + 熊石雕塑"，但没写记忆墙在哪；美术 §05 说熊行政（小赵）常用主场 = 总部 / 树影书院 / 慢生活园（不含心湖），而本册对照表说小赵常出没"心湖记忆墙"。→ 位置与"看守人"路线对不上，需美术定址（这也是剧情册遗留待办里的老问题）。

美术文档两处"产品经理"笔误未改：§03 A 组团「玩家第一次理解『产品经理』的职责」、§05 角色表「从新入职产品经理成长为跨部门协作者」→ 应为 Agent 开发师（本册对照表已标注，但美术源文档还没改）。

美术 §03 组团全称 vs 本册简称：美术用「启程广场·熊起东方总部 / 云栖科技丘 / 创意水巷 / 树影书院 / 松风训练谷 / 观澜会展码头 / 暖邻康护院 / 慢生活园·宿舍与桌游馆」；本册多用简称。建议第一次出现时"全称（简称）"，之后统一用简称，避免美术做错门牌。

# 六、建议处理顺序

| 优先级 | 事项 | 归属 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | A1 机制绑定旧版本 | 机制 | 重跑对齐，引用改 V5.22 |
| P0 | A4 F 组团批次 | 美术 | 把 F 提到第二局批次（否则 E17 无场地） |
| P0 | D1 训练谷对局无美术需求 | 美术 + 本册 | 补一份对局界面需求单 |
| P1 | A2 强制休息三条待遇 | 机制 | 确认或改回待定 |
| P1 | A3 陈工定位 | 机制 + 本册 | 定为事务型 NPC（推荐）并写进两份文档 |
| P1 | B1 花精力休息回 H | 机制 | 报备确认 |
| P1 | C1 引用过期 / C2 失效引用 | 本册 | 可直接改（纯文字） |
| P2 | C2' NPC 调整 2 条未落地 | 本册 | E26 换王哥、小赵补反转位（涉及剧情，需拍板） |
| P2 | D2 家园落点 / D3 天气变体 | 三方 | 各定一个口径 |
| P2 | C3 戏份统计更新、五小项 | 本册 | 随下一版一起改 |

可以直接动的部分（C1 + C3 + 五小项第 4 条）都是纯文字修订、不动任何设计；涉及剧情改动的（C2'）与涉及机制/美术职权的（A/B 类）建议先对齐再改。